УТВЕРЖДАЮ:
Глава Анучинского муниципального района-
глава администрации Анучинского муниципального района
 ______________________ С.А. Понуровский
« 22 » июня 2018 год

[bookmark: Par56]КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта
на территории Анучинского муниципального района на период 2019-2021 гг.

	№
п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес МКД
	Год
ввода в
эксплуа-тацию
	Перечень услуг и
(или) работ
по капитальному
ремонту,
 планируемых 
к проведению
	Плановый год
проведения капитального
 ремонта
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, стоимость
по каждому виду 
планируемых к проведению услуг и (или) работ (руб.),
рассчитанная с учетом предельной 
стоимости услуг 
и (или) работ
по капитальному
ремонту
	Источники финансирования (руб.)

	
	
	Улица
	Номер
дома
	Корпусус
	
	
	
	
	средства           фондов
капиталь-
ного ремонта
(средства собственников помещений)
	средства
 местного
 бюджета
 
	средства 
краевого
бюджета
 
	средства госу-
дарственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	1
	Анучинский муниципальный район
	с.Анучино, ул. Горького
	8
	-
	1974
	Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт фундамента,  в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	500 000,00
	500 000,00
	
	
	

	2
	Анучинский муниципальный район
	с.Анучино, ул. Ленинская
	54
	-
	1976
	Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	2 570 350,00
	2 570 350,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	      2019
	1 570 350,00
	1 570 350,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт фундамента,  в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	1 370 350,00
	1 370 350,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	467 540,00
		467 540,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	667 540,00
	667 540,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем холодного водоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	380 720,00
	380 720,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем канализации и водоотведения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	1 360 750,00
	1 360 750,00
	
	
	

	3
	Анучинский муниципальный район
	с.Анучино, ул. Банивура
	12
	-
	1975
	Ремонт крыши, в том числе  устройство выходов на кровлю , в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт фундамента,  в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	500 000,00
	500 000,00
	
	
	

	4
	Анучинский муниципальный район
	с.Новогордеевка, ул. Пионерская
	3
	
	1991
	Ремонт крыши, в том числе  устройство выходов на кровлю , в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	5
	Анучинский муниципальный район
	с.Чернышевка, ул. Дачная 
	23
	-
	1970
	Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2019
	467 540,00
		467 540,00
	
	
	

	6
	Анучинский муниципальный район
	с.Чернышевка, ул. Лермонтова
	4
	-
	1971
	Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	700 000,00
	700 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	1 100 000,00
	1 100 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт фундамента, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	500 000,00
	500 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	      2020
	300 000,00
	300 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	300 000,00
	300 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем холодного водоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020
	300 000,00
	300 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем канализации и водоотведения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2020

	300 000,00
	300 000,00
	
	
	

	7
	Анучинский муниципальный район
	с. Пухово, ул. Школьная 
	2
	-
	1972
	Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	

	8
	Анучинский муниципальный район
	с. Пухово, ул. Школьная 
	7
	-
	1972
	Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	

	9
	Анучинский муниципальный район
	с. Пухово, ул. Школьная 
	9
	-
	1972
	Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора)
	2021
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	24 755 140,00
	24 755 140,00
	
	
	






Исполнитель: Отдел жизнеобеспечения 
Кравчук Анна Владимировна 8 (42362) 91 3 61
