Примерный график

выезда общественных наблюдателей на объекты

АНУЧИНСКИЙ МО

2026 год

Селивёрстов А.А. - координатор ОН

| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.05 26.05. 09.06. 23.06. 08.07. 22.07. 12.08. 25.08.-31.08 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Анучино, ул. Гагарина (Государственная программа ПК «Обеспечение достойным жильём и качественными услугами ЖКХ население Приморского края») 01.05-31.07.2025 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Бурдейная О.В., начальник управления ЖКХ | Селивёрстов А.А.. , муниципальный координатор ОН, с.Анучино |
| 2. | 24.03. 08.04. 22.04. 12.05. 27.05. 09.06. 07.07. 22.07 29-31.07 | Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка (Государственная программа ПК «Развитие образования Приморского края») 01.03.-26.06.2025 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Лобода С.В. гл.специалист КУ МОУО, Синенко И.Г., зам директора | Маврина Т.Е., общественный наблюдатели с Чернышевка |
| 3. | 12.05 26.05. 09.06. 23.06. 08.07. 22.07. 12.08. 25.08.-31.08 | Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова (Губернаторская программа «1000 дворов») 01.05-31.07.2026 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Марчук Е.А., начальник Чернышевского ТО | Лопардина А.В., общественный наблюдатель |
| 4. | 12.05 26.05. 09.06. 23.06. 08.07. 22.07. 12.08. 28.08. 15.09. 28-30.09 | Благоустройство территории между ДК и памятником погибшим в годы ВОВ с. Чернышевка(Твой проект) - (Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», ) - 01.05-31.07.2026 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО | Маврина Т.Е., общественный наблюдатель |
| 5. | 11.06 29.06. 09.07. 23.07. 11.08. 27.08 15.09. 28-30.09 | Ремонт водоразборных колонок с.Староварваровка (Твой проект) - (Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», ) - 01.05.-31.07.2026 | Скорикова И.В., муниципальный куратор Сивоконь З.М. начальник Виноградовского ТО | Селивёрстов А.А., муниципальный координатор ОН |
| 6. | 12.05 26.05. 09.06. 23.06. 08.07. 22.07. 29-31.07 | Асфальтирование пришкольной территории Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка (Инициативное бюджетирование по направлению «Молодёжный бюджет», ) - 01.06-01.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Синенко И.Г., зам.директора | Маврина Т.Е., общественный наблюдатель |
| 7. |  | - Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд комсомола", расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо,18 (Модернизация первичного звена здравоохранения-региональный проект) | Скорикова И.В. муниципальный куратор, Савонов П.Г, зам.главного врача по АХЧ. | Селиверстов А.А., муниципальный координатор |
| 8. |  | Приобретение и монтаж ФП на территории Приморского края, с.Гродеково | Скорикова И.В. муниципальный куратор, Савонов П.Г, зам.главного врача по АХЧ. | Селиверстов А.А., муниципальный координатор |
| 9 | 12.05 01.06 16.06 02.07 23.07 13.08 28.08 17.09 01.10 22.10 11.11 27.11 | Мосты (5 объектов) в рамках госпрограммы ПК «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфрастуктура для жизни» | Скорикова И.В. муниципальный куратор, Дубовцев И.В, 1-ый замглавы администрации АМО | Гамзова М.В. |