Мониторинг объект 29.04.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт: Мосты км км 95-км100 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 12 чел.  4 ед.техники.