Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

29.08.2025

Ремонт водоразборных колонок с. Рисовое

в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025.

Подрядчик: ООО «ПРСК»»

На объекте Подрядчик продолжает работы по ремонту водоразборных колонок. Установлены все 7 колонок, идут работы по подключению колонок к сети электроснабжения. Выполнено 80 % работ