Мониторинг объект 10.07.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Подрядчик   завершил демонтажные работы, начались работы по капремонту объекта культурного наследия. На объекте: 10 чел.