Мониторинг объекта 09.09.06.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: автодорога «Осиновка - Рудная Пристань» с мостами  км 95-км100  Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 16 чел.  2 ед.техники. Выполнено более 50-75% работ.