Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
«Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4»

Сроки выполнения работ: 26.05.2025 - 30.06.2025. 
Подрядчик: ИП Борисова Лилия Сергеевна
Подрядчик  выполняет работы по благоустройству территории. Установили бордюрный камень. Уложили специальную подстилку и уложили насыпной материал. Проводятся работы по установке сцены.
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