Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

«Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4»

Сроки выполнения работ: 26.05.2025 - 30.06.2025.

Подрядчик: ИП Борисова Лилия Сергеевна

Подрядчик  выполняет работы по благоустройству территории. Установили бордюрный камень. Уложили специальную подстилку и уложили насыпной материал. Проводятся работы по установке сцены.