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АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	
	20.02.2019
	
	с. Анучино
	№
	29-р


	О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района
 к работе в  отопительный период 2019-2020 годов


Во исполнение  распоряжения  администрации  Приморского края от 09.01.2019 года  № 1-ра  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в  отопительный сезон 2019-2020 годов», с  целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов
1.   Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов (по должностям), и  утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий: 

- до 1 сентября 2019 г.  -   80 % от плановых объёмов работ;

-до 15 октября 2019 г.- полная готовность к началу отопительного сезона. 

С 01 по 10 октября 2019 года произвести испытания (пробные пуски) оборудования и систем жизнеобеспечения.
3. Рекомендовать главам сельских поселений района принять соответствующие распоряжения на своем уровне.
4. Рекомендовать  руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, главам сельских поселений:

 4.1.Обеспечить:
 -заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в соответствии с необходимыми объемами накопления топлива до 01 октября 2019 года в необходимых объемах;

 -ежемесячное   представление в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

 -надежное  теплоснабжение потребителей на территориях сельских поселений, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями Анучинского муниципального района своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
 -выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее – Приказ) и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций района, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

 -регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациям, финансируемым за счёт средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;
 -особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременную оплату за поставляемое топливо;

        -регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальных сайте администрации района в сети Интернет;
-резервными источниками электроснабжения все котельные и социально-значимые объекты до 01 ноября 2019 года; 
-разработать и утвердить планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и в срок до 10 мая 2019 года предоставить их в отдел  жизнеобеспечения, администрации района;

4.2 Отделу жизнеобеспечения администрации района (Бурдейная), обеспечить в установленные сроки, предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информации:

        а) о ходе подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения   № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях»;

        б) о ходе прохождения отопительного периода  2019-2020 годов по состоянию на 01 декабря 2019 года  в соответствии  с формой  государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе ЖКХ  и объектов энергетики в зимних условиях»;

        в) о ходе прохождения отопительного периода ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в соответствии  с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

5. Обеспечить работу комиссий с  целью получения паспортов готовности:
жилищного фонда и объектов социального назначения – до 10 сентября 2019 года;

организаций – до 20 октября 2019 года, муниципального района – до 15 ноября 2019 года.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, главам сельских поселений:

6.1.Предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации района  паспорта готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, в соответствии со сроками, указанными в пункте 4.1. настоящего распоряжения.

     6.2. К началу отопительного сезона  обеспечить:

а)    создание запасов материально-технических ресурсов;

б) комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;
      6.3. Разработать и представить в администрацию района, для согласования графики отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.
     7. Отделу земельных и имущественных отношений ( Росейчук) Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
8.При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить большой объём средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

9. До 1 мая 2019 года      утвердить и актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в департамент  по ЖКХ и ТР Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.06.2014 года №309/пр, по состоянию на 1 января 2019 года и далее ежемесячно. 
    8. Рекомендовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора осуществлять проверку готовности района к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов.

9. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и предприятиям разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.
10. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств с 01 января 2019 года осуществлять планирование бюджетных средств на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг), находящимися в их ведении учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных учреждениями в 2019 году ресурсов со снижением такого объема на три процента.

 11. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание МКД, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в МКД в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством действия,  направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии.

 12. Контроль за подготовкой топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района к отопительному  сезону 2019-2020 годов возложить на первого заместителя администрации Анучинского муниципального района. 

  13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Анучинского муниципального района.
14. Общему отделу администрации (Бурдейной) опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района.
И.о.главы  администрации

Анучинского  муниципального района                            А.П. Каменев      
	
	
	                                                                                                                                          Приложение
 
                                                                                                                        
                                                                                                                          к распоряжению главы 


             Анучинского муниципального района         

                                                                                                        от «20» февраля 2019г. № 29-р
Состав

районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов.


	№п/п
	
	Занимаемая должность

	1
	
	Председатель комиссии, первый зам.главы администрации Анучинского муниципального района

	2
	
	Зам.председателя комиссии, начальник отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района

	3
	
	Секретарь комиссии, ст. специалист администрации Анучинского муниципального района

	4
	
	Глава администрации Анучинского сельского поселения

	5
	
	Глава администрации Чернышевского сельского поселения

	6
	
	Глава администрации Гражданского сельского поселения

	7
	
	Глава администрации Виноградовского  сельского поселения

	8
	
	Начальник теплового района «Анучинский» Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго

	9
	
	Главный врач КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»

	10
	
	 Начальник казённого учреждения МОУО;

	11
	
	Начальник ОНД АМР УНД ГУ МЧС России по ПК(по согласованию)

	12
	
	Государственный инспектор управления по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по ПК (по согласованию)

	
	


И.о.главы администрации

Анучинского
муниципального района                                                                А.П.Каменев
