Мониторинг объект 17.04.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

На объекте работает буровая вышка. На объекте - 10 чел., 5 ед. техники.