Мониторинг объект 25.08.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мост км 88+373  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик   выполняет работы в соответствии с графиком работы.        Работают 12 чел и 2 ед техники.Выполнено до 25% работ