Мониторинг объект 22.07.06.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мосты км км 95-км100 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 16 чел.  3 ед.техники. Выполнено более 25-50% работ.