Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

15.05.2026

Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка

Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026.

Подрядчик: ООО "ГУД КАР"

Подрядчик производит отделочные работы помещений  здания, ведет  работы     по ремонту фасада . На объекте работают 6 чел.   Выполнено 65% работ