УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением главы администрации Анучинского муниципального округа

от «09» сентября 2019г. № 557, с изменениями от 06.02.2023г. № 100

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории

Анучинского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа» (Приложение № 13); 2.Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» (Приложение № 14) |
| отдельные мероприятия муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов; - благоустройство общественных территорий муниципальных образований; - благоустройство территорий, детских и спортивных площадок; - разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов; - повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов; - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 55160,50319 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 15739,30125 тыс. рублей; 2021 год – 11225,73174 тыс. рублей; 2022 год – 8301,77684 тыс. рублей; 2023 год – 3945,40226 тыс. рублей; 2024 год - 7974,14977 тыс. рублей; 2025 год - 7974,14977 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 40762,11968 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 7888,54066 тыс. рублей; 2021 год – 6869,77509 тыс. рублей; 2022 год – 7097,10213 тыс. рублей; 2023 год – 3468,40226 тыс. рублей; 2024 год - 7719,14977 тыс. рублей; 2025 год – 7719,14977 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы: - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 13 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований - 9 ед.; - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок – 8 ед.. |

- Характеристика сферы реализации Программы

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей Анучинского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, как-то парки, скверы и иные общественные территории.

Общественные территории - территории, имеющие значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общих мероприятий для округа.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) согласно приложению № 1.

Адресный перечень общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве, сформированный администрациями сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния общественных территорий Анучинского муниципального округа, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, указан в приложении № 3 к муниципальной программе.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах по состоянию на 01.09.2019 оценивается по следующим показателям:

18 дворовых территорий многоквартирных домов, площадью 6,3 тыс.кв.м. Благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) - 0%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов имеющие:

14 % - детские, спортивные площадки;

0 % - освещение;

0% - парковки

Так в населенных пунктах имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство общественных территорий, в том числе:

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей, бульваров);

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство и ремонт наружного освещения;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение общественных территорий;

- установка памятников с благоустройством территории вокруг них;

- устройство систем водоотведения;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство территорий, в т.ч. благоустройство детских и спортивных площадок.

благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

минимальный перечень видов работ:

а) асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов);

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора;

г) оборудование детских и (или) спортивных площадок.

дополнительный перечень работ:

а) оборудование автомобильных парковок;

б) озеленение территорий;

в) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, и предусматривает участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия заинтересованных лиц, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении (субботник (уборка мусора, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка дворовой территории после завершения работ), окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб и т.д.).

Адресный перечень дворовых территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформированный администрациями сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния дворовых территорий, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, формируется с учетом предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

По каждой дворовой территории, подлежащей благоустройству в период реализации муниципальной программы, разрабатывается и утверждается дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, указан в приложении № 5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа, и образцы с визуальным описанием элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на таких территориях, муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При ремонте дворовых проездов необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть и, по возможности, предусматривать места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Кирова.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Приоритеты муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, а также механизмы их достижения определяются целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан  Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а так же «Долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, «Стратегии социально-экономического развития Анучинского муниципального района до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 года № 14, Устава Анучинского муниципального округа Приморского края

Приоритеты муниципальной политики направлены на повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов.

3. Цели, задачи Программы

В соответствии со стратегическими приоритетами формируется цель Программы: Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач Программы:

- улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов;

- повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.

- Целевые показатели (индикаторы) Программы

# Целевые показатели (индикаторы) соответствуют целям и задачам Программы. Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели (индикаторы):

Сведения

о плановых значениях индикатора

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований; | ед | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. | ед | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Характеристика основных мероприятий Программы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в Приложении № 7.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается ответственным исполнителем.

Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение Программы в установленном порядке.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий в том числе и общественного контроля (Положение об общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анучинского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы), проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Результативность Программы достигается путем:

Улучшения состояния придомовых территорий,

Повышение уровня благоустройства общественных территорий,

Благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.

И осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией Анучинского муниципального округа.

7. Оценка применения мер регулирования

В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной Программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Анучинского муниципального округа в сфере «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми муниципальными правовыми актами.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 8.

8. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета приведена в Приложении № 9.

9. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.

10.Оценка эффективности реализации Программы

Предложенные программой мероприятия позволят решить ряд проблем, связанных с повышением уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

-степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- степени соответствия запланированному уровню затрат.

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчетные данные в финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы:

информацию о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с Приложением № 10.

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Приложением № 11.

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с Приложением № 12.

Приложение № 1

Порядок

инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее - Порядок), в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы", и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цели инвентаризации: оценка текущего состояния сферы благоустройства Анучинского муниципального округа (дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Территории)), определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние Территорий и необходимость их благоустройства.

II. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Первичная инвентаризация Территорий Анучинского муниципального округа проводится в два этапа:

первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий;

второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2. Инвентаризация проводится в соответствии графиком, утверждаемым администрацией Анучинского муниципального округа.

2.3. График размещается на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения и доводится до сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

2.4. Информация о датах проведения инвентаризации Территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее - МКД), в местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты инвентаризации.

2.5. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрацией Анучинского муниципального округа.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой Территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов Территорий несет администрация округа.

2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования Территорий и расположенных на них элементов благоустройства.

2.7. По результатам проведения инвентаризации составляются Паспорта благоустройства обследуемых Территорий (далее - Паспорт территории) по формам согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию бесхозяйных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;

в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

2.9. Копия Паспорта территории передается в управляющую организацию, ТСЖ. Другим заинтересованным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов территорий:

по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, администрацией муниципального образования и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

по общественным территориям - администрацией округа;

по территориям индивидуальной жилой застройки и территориям, находящимся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - администрациями муниципального образования, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.10. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в пять лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с пунктами 2.2 - 2.9 настоящего Порядка.

2.10.1. Лица, в чьем ведении находится Территория (управляющие организации, ТСЖ, администрация округа при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения состояния Территории обратиться в администрацию Анучинского муниципального округа с заявлением о включении Территории в график инвентаризации на текущий год.

2.11. По результатам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта по форме, утвержденной в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.12. Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией Анучинского муниципального округа не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства Территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

III. Заключительные положения

3.1. На основании Паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) администрацией Анучинского муниципального округа заключается соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

3.2. На основании Паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2020 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

# Приложение № 1

к Порядку инвентаризации

благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий

индивидуальной жилой застройки и

территорий в ведении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Адрес многоквартирного жилого дома <*> |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <*> |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) <**> |  |

--------------------------------

<*>   -   при  образовании  дворовой  территории  земельными  участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

<**>  -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по  основным  пешеходным коммуникациям  в  любое  время  года  и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2. | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Вид территории <*> |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.4. | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная) <**> |  |
| 1.7. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. <***> |  |

--------------------------------

<*> - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.     <**>  -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по  основным  пешеходным коммуникациям  в  любое  время  года  и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<***>  -  под  удобным  пешеходным  доступом понимается возможность для пользователя  площадки  дойти  до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий

в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) <*> |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

--------------------------------

<*>   -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по  основным  пешеходным коммуникациям  в  любое  время  года  и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

________________________ _____________ /____________/

(организация, должность)   (подпись)      (Ф.И.О.)

# Приложение № 2

к Порядку инвентаризации

благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий

индивидуальной жилой застройки и

территорий в ведении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Анучинского муниципального округа

_________________ /Ф.И.О./

"__" _____________ 20__ г.

ПАСПОРТ

благоустройства территории населенного пункта

_____________________________________________

(наименование населенного пункта)

по состоянию на ______________

1. Дворовые территории

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Количество территорий: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3. | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6. | Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | детская площадка | ед./кв. м |  |
|  | спортивная площадка | ед. /кв. м |  |
|  | контейнерная площадка (выделенная) | ед./кв. м |  |

2. Общественные территории

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3. | Доля благоустроенных территории от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  |
| 2.6. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий <**> | % |  |
| 2.7. | Площадь территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8. | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.10. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя | кв. м на одного жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Площадь территорий застройки индивидуальными жилыми строениями: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3. | Доля территорий с индивидуальными жилыми строениями, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории в ведении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3. | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

--------------------------------

<*>   -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по  основным  пешеходным коммуникациям  в  любое  время  года  и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<**>  -  под  удобным  пешеходным  доступом  понимается возможность для пользователя  площадки  дойти  до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

Анучинского муниципального округа

_______________________________

______________________ /Ф.И.О./

"__" __________________ 20__ г.

Приложение № 2

Адресный перечень общественных территорий

населенных пунктов Анучинского муниципального округа реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория прилегающая к СДК (с. Чернышевка, ул. Советская) | Установка детской и спортивной площадки | 2020 год | Выполнено 2022г. |
| 2 | Площадь дома культуры. с. Анучино, ул. Лазо, 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, установка урн и скамеек. | 2020 год | Выполнено 2020г. |
| 3 | площадь возле памятника Партизанам, с. Анучино, ул. Лазо, | Асфальтирование площади и установка бордюрного ограждения | 2020г. | Выполняется в 2023г. |
| 4 | общественная территория, с. Гражданка, ул. Юбилейная | Установка детской площадки, скамеек и урн, устройство освещения, устройство пешеходных дорожек | 2023 год | выполнено |
| 5 | территория у памятника погибших в ВОВ (с. Чернышевка, ул. Советская) | Устройство пешеходных дорожек к памятнику и вокруг памятника | 2021 год | Выполнено 2019г. |
| 6 | Общественная территория, с. Анучино, перекресток ул. Петровского и 70 лет Октября | Устройство асфальтобетонных покрытий и тротуаров, устройство освещения, установка урн и скамеек. Установка детской и спортивной площадки | 2021 год | Выполнено 2021г. |
| 7 | Детская площадка, с. Анучино, ул. Чапаева | Установка детской и спортивной площадки | 2023 год | Выполнено 2021 |

Приложение № 3

Порядок

подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства

общественных территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа  подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы, предусмотренных перечнем общественных территорий, сформированным для проведения голосования по отбору таких общественных территорий (далее – дизайн - проекты благоустройства общественных территорий).

1.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории - принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

1.3. Заинтересованные лица - представители государственных органов, органов местного самоуправления, юридические лица, физические лица.

## 2. Подготовка дизайн - проектов

благоустройства общественных территорий

2.1. Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий может осуществляться заинтересованными лицами на безвозмездной основе или посредством осуществления отделом жизнеобеспечения и отделом земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа закупок на подготовку таких проектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3. В качестве составных частей дизайн-проектов благоустройства общественных территорий могут применяться в том числе: декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. При этом все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2.4. В составе дизайн-проектов благоустройства общественных территорий должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности территорий общего пользования для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.5. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий разрабатываются с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. В состав дизайн-проектов благоустройства общественных территорий необходимо включать текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2.6. Текстовая часть включает следующие разделы:

- общую пояснительную записку;

- фотографии и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки);

- перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории;

- описание мероприятий по благоустройству.

2.7. Графическая часть включает в себя:

- ситуационный план (с указанием инженерных коммуникаций при наличии);

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;

- визуализацию элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории.

2.8. При разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий необходимо учитывать следующее:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств, которую следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

## 3. Утверждение дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий

3.1. Разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа подлежат рассмотрению и обсуждению с заинтересованными лицами, проектировщиками и другими профильными специалистами.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий подготавливаются в трех экземплярах. Один экземпляр передается на хранение в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа, второй в отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального района.

3.3. Отдел жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа по результатам обсуждения обеспечивает утверждение постановлением администрации Анучинского муниципального округа дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

3.4. Общий отдел администрации Анучинского муниципального округа публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа дизайн-проекты благоустройства общественных территорий.

Приложение № 4

Адресный перечень дворовых территорий

населенных пунктов Анучинского муниципального округа реализуемых

в составе муниципальной программы отдельных мероприятий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформированный администрациями

сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния дворовых территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 |
|  | с. Анучино, ул. 100лет Анучино, д 4 и 4а | 2024г. |
|  | с. Анучино, ул. Горького, д.4, д.6, д.8 | 2021г.выполнено |
|  | с. Анучино, ул. Пушкина, д.3, д.7 | 2024г. |
|  | с. Анучино, ул. Ленинская, д.6 | 2025г. |
|  | с. Анучино, ул. Банивура,д. 10, д.10 а | 2023г. |
| 6 | с. Анучино, ул. Ленинская, д.2,д. 4, | 2025г. |
| 7 | с. Анучино, ул. Банивура, 12, 20, 26 | 2025г. |
| 8 | с. Анучино, ул. Банивура, 13 а, 15а | 2022г.выполнено |
| 9 | с. Анучино, ул. Ленинская, 54 | 2022г.выполнено |
| 10 | с. Новогордеевка, ул. Пионерская, д.3 | выполнено2019г. |
| 11 | с. Пухово, ул. Школьная, 2, | 2026г. |
| 12 | с. Пухово, ул. Школьная, д.7.д.9 | Детская площадка установлена в 2019г. Благоустройство 2026г. |
| 13 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, 2, | 2027г. |
| 14 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д.4 | 2027г. |
| 15 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д.15 | 2027г. |
| 16 | с. Тихоречное, ул. Молодежная, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2026г. |

Приложение № 5

Порядок

подготовки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий населенных

пунктов Анучинского муниципального округа

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы (далее - Порядок), регламентирует процедуру разработки, обсуждения с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих ремонту (далее - заинтересованные лица), и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - дизайн-проекты), включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы (далее - муниципальная программа).

В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом понимается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде как изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

### 2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу в период ее реализации, осуществляется отделом жизнеобеспечения и отделом земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа в течение 30 дней со дня предоставления субсидии юридическим лицам - товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим компаниям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах и осуществляющим управление многоквартирными домами, из бюджета Анучинского муниципального округа на возмещение части затрат в связи с благоустройством придомовых территорий.

2.2. В случае поступления предложений от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается в отношении общей дворовой территории.

2.3. Разработка дизайн-проектов осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме.

2.4. Разработка дизайн-проекта может быть осуществлена заинтересованными лицами по собственной инициативе.

### 3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

3.1. Разработанные дизайн-проекты подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.

3.2. В целях обсуждения дизайн-проектов с заинтересованными лицами отделом жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа организует размещение дизайн-проектов на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в телекоммуникационной сети Интернет с указанием срока окончания приема замечаний и предложений, а также электронного адреса для направления замечаний и предложений.

Срок обсуждения дизайн-проекта не может составлять менее 14 дней.

3.3. После окончания приема замечаний и предложений заинтересованных лиц отделом жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа с учетом поступивших замечаний и предложений вносит изменения в дизайн-проекты.

3.4. Утверждение дизайн-проектов осуществляется постановлением администрации Анучинского муниципального округа в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема замечаний и предложений к дизайн-проектам.

Приложение № 6

Нормативная стоимость работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, работ по благоустройству территорий,

детских и спортивных площадок на территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Минимальный перечень работ |  |  |  |
| 1. | Установка бортовых камней бетонных дорожных, | 100 м бортового камня | 154,500 |
|  | в том числе стоимость бортовых камней дорожных |  | 68,172 |
| 2. | Установка бортовых камней бетонных тротуарных, | 100 м бортового камня | 110,240 |
|  | в том числе стоимость бортовых камней тротуарных |  | 28,309 |
| 3. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорог, | 100 м бортового камня | 67,450 |
|  | в том числе стоимость асфальтобетонной смеси: 14,5 т |  | 59,930 |
| 4. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, | 100 м бортового камня | 63,633 |
|  | в том числе стоимость асфальтобетонной смеси: 11,98 т Рисунок не приводится |  | 42,443 |
| 5. | Работы по монтажу сетей наружного освещения: |  |  |
|  | - монтаж опоры освещения (металлическая, трубчатая) с 1 светильником и 30 м СИП3*25 + 1*35, с использованием буровой машины, длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 68,542 |
|  | - монтаж кронштейна освещения с 1 светильником на существующую опору, 30 м СИП3*25 + 1*35, с использованием буровой машины, длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 27, 131 |
|  | - демонтаж опоры освещения (железобетонная) с 1 светильником и 30 м СИП3*25 + 1*35, с использованием длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 6,544 |
| ### Дополнительный перечень работ |  |  |  |
| 1. | Детская площадка во двор "Стандарт Панорама с винтовой трубой" Рисунок не приводится | 1 шт. | 185,29 |
| 2. | Детский игровой комплекс "Стандарт Крепость свободы" Рисунок не приводится | 1 шт. | 154,48 |

## Приложение № 7

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. |  | 2020 | 2027 | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 3. | Отдельное мероприятие: Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов; количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов; количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований |

## Приложение № 8

Оценка

применения мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной Программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа <*> (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2020) | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | третий год планового периода (2023) | четвертый год планового периода (2024) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет обусловлена: изменениями федерального законодательства; изменениями регионального законодательства; принятыми муниципальными правовыми актами. |

<*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального округа.

Приложение № 9

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа Приморского края и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС <*> основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | очередной финансовый год (2020) |  | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | третий год планового периода (2023) |  | четвертый год планового периода (2024) | пятый год планового периода (2025) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 3875,13900 | 11,55 | 0,0 |  | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2100192610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 3875,13900 | 11,55 | 0,0 |  | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 7601,04758 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2100192610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 7601,04758 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 65,0 | 65,0 |
| 1.3 | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2100192610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4106,03651 | 3468,40226 |  | 7719,14977 | 7760,35583 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2100192610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4106,03651 | 3468,40226 |  | 7719,14977 | 7760,35583 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 2100120820 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Софинансирование поддержки муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 21101S2610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 678,91193 | 327,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 21101S2610 |  |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 | 678,91193 | 327,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2120100000 |  |  | 244 |  | 8095,49367 |  | 4251,71065 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2120192610 |  |  | 244 |  | 7888,54066 |  | 3869,77509 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 21201S2610 |  |  | 244 |  | 206,95301 |  | 381,93556 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Твой проект | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 |  | 0503 |  | 2120100000 |  |  | 244 |  | 0,00 |  | 3030,400 | 3021,2784 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 900 |  | 0503 |  | 2120192610 |  |  | 244 |  | 0,00 |  | 3000,0000 | 2991,06562 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 21201S2610 |  |  | 244 |  | 0,00 |  | 30,400 | 30,21278 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; | всего | 900 |  | 0503 |  | 2120120840 |  |  | 244 |  | 42,760 |  | 13,48209 | 244,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 |  | 0503 |  | 2120120840 |  |  | 244 |  | 42,760 |  | 13,48209 | 244,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15739,30125 |  | 11225,73174 |  | 8301,77684 |  | 3945,40226 | 7974,14977 | 7974,14977 |  |  |

<*> - главный распорядитель бюджетных средств.

## Приложение № 10

Информация

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 11

Информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи <*> | Кассовые расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | всего |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | всего |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. | всего |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. | всего |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |

<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

<**> - заполняется нарастающим итогом с начала года.

## Приложение № 12

Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов

на территории Анучинского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | отчетный период <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | ед |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. | ед |  |  |  |

<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 13

Паспорт

подпрограммы «Формирование современной

городской среды населенных пунктов

Анучинского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов; - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 11971,2398 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 7601,04758 тыс. рублей; 2021 год – 3875,19400 тыс. рублей; 2022 год – 4117,58651 тыс. рублей; 2023 год – 3468,40226 тыс. рублей; 2024 год - 7824,14977 тыс. рублей; 2025 год – 7824,14977 тыс. рублей Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 31020,52263 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 7601.04758 тыс. рублей; 2021 год – 3875,13900 тыс. рублей; 2022 год – 4106,03651 тыс. рублей; 2023 год – 3468,40226 тыс. рублей; 2024 год - 7719,14977 тыс. рублей; 2025 год – 7719,14977 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате реализации программы: - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 13 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований - 9 ед.. |

Приложение № 14

Паспорт

подпрограммы «Благоустройство территорий

Анучинского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19388,52066 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 8138,25367 тыс. рублей; 2021 год – 7294,98859 тыс. рублей; 2022 год – 3505,2784 тыс. рублей; 2023 год – 150,00 тыс. рублей; 2024 год - 150,00 тыс. рублей; 2025 год – 150,00 тыс. рублей Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы из краевого бюджета, составляет 17749,38137 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 7888,54066 тыс. рублей; 2021 год – 6869,77509 тыс. рублей; 2022 год – 2991,06562 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате реализации программы: - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - 8 ед.. |

Перечень территорий, отобранных для благоустройства общественной комиссией администрации Анучинского муниципального округа, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджету администрации Анучинского муниципального округа на поддержку Программы «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа»  подлежит утверждению главой администрации Анучинского муниципального округа.

Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального района, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2020 году, утвержденный постановлением администрации Анучинского муниципального района

от 15.04.2020г. № 241

| № п/п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Общественные территории |  |  |  |
| 1. | с. Анучино, ул. Молодежная | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 2. | с. Нововарваровка, ул. Кубанская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 3. | с. Пухово, Беговая | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 4. | с. Таежка, ул. Советская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 5. | с. Виноградовка, ул. Советская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 6. | с. Новотроицкое, ул. Центральная | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 7. | с. Муравейка, ул. Партизан | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| II. | Дворовые территории |  |  |  |
| 1. | нет |  |  |  |

Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2021 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края от 15.03.2021г. № 221

| № п/п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Общественные территории |  |  |  |
| 1. | с. Анучино, ул. Чапаева | общественная территория | установка детской площадки | 2021 |
| 2. | с. Анучино, перекресток улиц 70 лет Октября и Петровского | общественная территория | установка детской и спортивной площадок | 2021 |
| 3. | с. Ильмаковка ул. Центральная | общественная территория | установка детской площадки | 2021 |

Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2022 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края от 21.02.2022г. № 197

| № п/п | Адрес территории |  |  | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дворовые территории |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Анучино, ул. Банивура, д.13а и 15 |  |  | Дворовая территория | Благоустройство дворовой территории, | 2022 |
| 2 | с. Анучино, ул. Ленинская, 54 |  |  | Дворовая территория | Благоустройство дворовой территории, | 2022 |
| II. | Общественные территории |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Смольное, ул. Угловая |  |  | Общественная территория | Установка детской площадки | 2022 |

Перечень территорий, отобранных для благоустройства Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2023 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от 21.10.2022г. № 586, изменения постановление от 06.02.2023 год. № 100

| № п/п |  | Адрес территории |  | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Анучино, ул. Банивура 10 и10а |  | Дворовая территория | Ремонт и устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек и дворовых проездов, установка урн, скамеек | 2023г. |
| II.Общественные территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Гражданка, ул. Юбилейная |  | Общественная территория, | Устройство пешеходной дорожки, устройство освещения, установка детской площадки | 2023г. |
| 2 |  | с. Корниловка, ул. Полтавская, д24 |  | Общественная территория | Установка детской площадки | 2023г. |