Мониторинг объект 12.05.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

На объекте продолжаются работы. На объекте - 14 чел., 2 ед. техники.   Выполнено 50-75 % работ