Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

18.08.2025

«Проведение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» с.Анучино

Сроки выполнения работ: 16.06. - 30.08.2025.

Подрядчик: ООО «Сервис ДВ Групп»

Подрядчик ведет внутренние ремонтные работы кабинетов 2-го этажа. Выполнено  50% работ.  Работают 3 чел.