Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

25.08.2025

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-здание, здесь заседал штаб партизанских отрядов Приморья»

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.10.2025.

Подрядчик: ООО «ВСК Технострой»

Подрядчик ведет работы по ремонту помещений здания и внешней части здания. Работают 5 чел. Выполнено более 80% работ.