Мониторинг объект 25.06.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, (ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная) в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: ООО "ПРСК"

Подрядчик   проводит работы по монтажу колодцев.  На объекте: 5 чел и 3ед. техники.