Мониторинг объект 20.10.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
Подрядчик ведет работы по  ремонту кровли здания,   Ведутся работы по  отделке здания c внешней стороны. Устанавливают оконные блоки, перегородки внутри здания. На потолке установили канал для электропроводки. Выполнено 50-75% работ. На объекте: 22 чел. 
[image: 14]

[image: 15]
   

[image: 10]

[bookmark: _GoBack][image: 9]        [image: 7]


image5.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




