Мониторинг объект 03.09.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Подрядчик  завершил работы по заливке первого слоя бетона на  пол в помещениях здания,  установлена металлическая стяжка на потолке. Ведутся работы по черновой отделки здания. На объекте: 13 чел.