Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

16.07.2026

Асфальтирование территории школы с.Пухово в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»

Сроки выполнения работ: до 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Тарасенко

Подрядчик продолжает работы по благоустройству территории при школе с.Пухово. Уложен бордюрный камень. Готовится основания для укладки асфальта. Работают на объекте 5 человек и 3 ед.техники