Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

03.04.2026

Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка

Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026.

Подрядчик: ООО "ГУД КАР"

Подрядчик производит отделочные работы помещений 1-го этажа здания. На объекте работают 8 чел.