Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

25.08.2025

Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка

Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

В селе Староварваровка стартовали работы по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Уже завезены железобетонные изделия для обустройства систем водоснабжения и водоотведения. На данный момент активно ведутся земляные работы для закладки фундамента будущего здания ФАПа.

Строительство медицинского учреждения позволит значительно повысить доступность медицинской помощи жителям села и улучшит качество жизни местного населения.  Работают 2 чел.