### ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО

### На 26.11.2025

| Объект | Сроки работ | НМЦК/Цена МК (тыс. руб.) | Подрядчик/Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» |  |  |  |
| 1 .Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул. Молодёжная | 01.05-31.08.2025 | ЦМК -12528, 98 тыс.руб(к/б, м/б) М\б - 125,28 тыс.руб К\б - 12403,7 тыс.руб. | Подрядчик: ООО «ПРСК» МК № 0120600002225000004 от 03.03.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Национальный проект «Семья» -Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО» |  |  |  |
| - Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26 - НАЦПРОЕКТ «Семья» | 10.03.-31.07.2025 | НМЦК- 14870,5 тыс.руб ЦМК - 12788,59тыс.руб, М\б 127,88 тыс.руб. К\б- 126,60тыс.руб Ф/б-12661,99 | Подрядчик: ООО »Кристалл» МК №2400600000125000001 от 17.02.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| - Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник - здание, здесь в 20-е годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья», с.Анучино. ул.Лазо, 6-1 | 01.05.-31.10.2025 | ЦМК -14565,57 М/Б-145,65 тыс.руб К\Б-14419,91тыс.руб | ООО «ВСК-Технострой» МК №2400600000125000002 от 21.04.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТ» |  |  |  |
| 4 .Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка,ул. Советская,36 (Твой проект) | 20.05.-31.07.2025 | НМЦК 3030,0 тыс.руб ЦМК- 2 636, 58 тыс.руб, из них 26,63 тыс.руб- м/б, 2633,95-к/б | ООО "ЮДЖИН ГРУПП" РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| - 5 Ремонт водоразборных колонок с.Рисовое (Твой проект) | 01.05.-31.08.2025 | НМЦК -2606,38 тыс.руб ЦМК- 2606,38 М/б-26,06 тыс.руб.; К/Б-2580,32, тыс.руб | Подрядчик: ООО «ПРСК» МК №2400600000125000008 от 31.03.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 6 .Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4 | 26.05.-30.06.2025 | НМЦК- 1475,00 тыс.руб ЦМК-1198,250,44, из них 11,982тыс.руб- м/б К/б- 1186,27 тыс.руб | ИП Борисова Лилия Сергеевна РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Муниципальная программа «Развитие образования в АМО» |  |  |  |
| - Капитальный ремонт помещений школьной столовой МБОУ школы с.Чернышевка | 17.06-15.08.2025 | НМЦК 2300,0- м/б ЦМК-1943,5 тыс.руб, | Подрядчик; ИП Буравкова Любовь Геннадьевна, МК от 21.04.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| - Капитальный ремонт кровли в здании "МБДОУ детский сад №1 с. Анучино | 09.06.-15.08.2025 | НМЦК - 4402,0 м/б ЦМК- (3455,59 тыс.руб) | Подрядчик ООО»КЕРН-1» МК от11.04.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| - Капитальный ремонт кровли Муравейского филиала МБОУ школа с. Анучино | 17.06.-15.08.2025 | НМЦК-10885,0- м/б ЦМК- 8381,60 тыс.руб | Подрядчик: ООО «ГУД КАР», МК от 18.04.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Национальный проект, Госпрограмма Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» |  |  |  |
| 10 .Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края, с.Чернышевка (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранение"), | 07.04.-01.08.2025 | НМЦК-60000,00тыс.руб Ф/б-58056,0,00тыс.руб К/б-1944,00тыс.руб | Подрядчик: ООО «Империал Групп» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 11 .Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка | 01.06-30.09.2025 Срок завершения работ продлен-30.10.2025 | НМЦК- 19370,900тыс.руб.-к/б | Подрядчик: ООО «Империал Групп» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 12 .Капитальный ремонт ограждения территории КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18. | 01.04-15.05.2025 | НМЦК -11400,0 тыс.руб-к/б ЦМК 8550,0тыс.руб-К\Б | Подрядчик ООО"ГУД КАР", МК № 0820500000825001214 от 01.04.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 13.Выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа здания поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ», расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18 | 16.06.-30.08.2025, срок завершения продлен до 30.09.2025 | НМЦК - 10822,0 тыс.руб-к/б ЦМК.-10768,2 тыс.руб | Подрядчик ООО »Сервис ДВ Групп» МК от 16.06.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Нацпроекты «Безопасные качественные дороги», «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
| 14.НАЦПРОЕКТ «Безопасные качественные дороги »: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"; | 01.03-15.10.2025 Анучинский МО | 136000,00 тыс.руб | Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 15.НАЦПРОЕКТ «Инфраструктура для жизни»: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". | 01.03-15.10.2025 Анучинский МО |  | Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Проекты ТОС, инициируемые жителями Анучинского МО по решению вопросов местного значения |  |  |  |
| 1.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Староварваровка в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения | 08.09.-31.10.2025 | НМЦК - 1127, 913тыс. руб | Подрядчик: ИП Котиков МК № 0120600002225000023 от 08.09.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 2.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Гражданка, ул. Юбилейная в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения | 08.09-31.10.2025 | НМЦК -834,5 тыс. руб | Подрядчик: ИП Котиков МК № 0120600002225000022 от 08.09.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| 3.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Еловка в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения | 09.09.-31.10.2025 | НМЦК -1000,00тыс. руб | Подрядчик: ООО «Юджин Групп» МК № 0120600002225000024 от 09.09.2025 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| - Благоустройство территории Обелиска Защитникам Отечества с.Рисовое | 11.09-31.10.2025 | НМЦК - 1022,86 тыс. руб. | Подрядчик: ООО «Юджин Групп» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Благоустройство территории СК с.Еловка | 11.09.-31.10.2025 | НМЦК - 999,99 тыс. руб. | Подрядчик: ООО «Юджин Групп» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |
| Благоустройство территории памятника участникам ВОВ с.Виноградовка | 11.09-31.10.2025 | НМЦК - 1148,35 тыс. руб | Подрядчик: ООО «Юджин Групп» РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ |