Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

11.06.2026

Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка

Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026.

Подрядчик: ООО "ГУД КАР"

Подрядчик завершает работы по обшивке фасада здания школы, внутренние работы в здании.На объекте работают 10 чел.   Выполнено более 90% работ