Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

29.08.2025

«Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4»

в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Молодёжный бюджет»

Сроки выполнения работ: 26.05. - 30.06.2025.

Подрядчик: ИП Борисова Лилия Сергеевна

Подрядчик  завершил работы по благоустройству территории школы с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет». Идет приемка работ с участием общественного наблюдателя