АДМИНИСТРАЦИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.11.2024 | с. Анучино | № | 690-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении сводного плана на вывод в ремонт

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год по Анучинскому муниципальному округу Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 21 Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», раздела 2 «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889(в ред. Пост. Прав. от 08.07.2023№1130), на основании Устава Анучинского муниципального округа Приморского края

1. Утвердить сводный план на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год по Анучинскому муниципальному округу Приморского края, согласно приложению.

2. Аппарату администрации (Бурдейная) разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края.

3.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия решения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа Приморского края И.В. Дубовцева.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                         С.А. Понуровский

| Утверждаю: Директор ф-ла Арсеньевский» КГУП Примтеплоэнерго» _____________Н.Н.Дузеев «___»______202_г. ________ | Согласовано: Глава Анучинского муниципального округа __________С.А.Понуровский «___»________202_г. |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ  ПЛАН

на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на основании Постановления Правительства от 08.07.2023 №1130 по Анучинскому муниципальному округу.

| № | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид работ | ед. измерения | Кол-во | Период проведения работ |  | Перечень потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Котельная №1с.Анучино, ул.Банивура,7 | КР котла №4 УВКа-1,6 | замена котла на аналогичный | шт | 1 | 05.05.2025 | до 15.10.2025 | Жилой фонд, ул Ленинская,Банивура, объекты СКБ |
| 2. | Котельная №2 с. Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ,26 а | Котел ст. № 1 Братск-1М | Капитальный ремонт котла №1 Братск-1М с топкой ТПШм с приобретением и заменой на КВм-1,0 МВт с топкой ТПШМ-1,45 | шт | 1 | 05.05.2024 | до 15.10.2025 | Жилой фонд (ул.Пушкина10-20, 3,7, Гоголя 7,9,11) объекты СКБ |

Начальник теплового района «Анучинский»

Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»	                                                                                    В.И.Давыденков