ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 13	                    					                              15 сентября 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа; А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; М.В.Суляндзига, и.о.начальника КУ МОУО; Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели:                           -

На заседании  присутствует 12 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- О готовности исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 (срок выполнения работ по МК № 8 от 26.05.2021г   до 17.09.2021), отв. Росейчук Е.В., Суворенков А.А.;

- О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;

- О проблемах, возникших при реализации проектов/программ на территории Анучинского МО, пути их решения.

О готовности материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году

Докладчик:   Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО.

Информация о готовности исходных материалов по проектированию генерального плана     Анучинского МО 2021. Перечень предложений от физических лиц и юридических лиц.

Решили:

- Информацию принять к сведению;

- Определить срок готовности обоснования проекта ген.плана Анучинского МО по согласованию с Подрядчиком.

О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на     территории Анучинского МО в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец, Суляндзига М.В.

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Решить вопрос по установке перегородки внутри здания бывшего детского дома, разделяющую здания на 2 помещения до 01.11.2021г.

- Подготовить исходную информацию Подрядчику АО «»ИНТЕХ» для работы по генеральному плану по строительству очистных сооружений на участках для семей, имеющих 3 и более детей.

О проблемах, возникших при реализации проектов/программ на территории Анучинского МО, пути их решения.

Докладчики: О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец,

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Расторгнуть договор с ООО «Терем» по разработке ПСД по реконструкции памятника партизанам, погибшим в 1920-х годах в боях с японо-американскими интервентами в соответствии с 44-ФЗ.

- Подготовить до 17.09.2021 письмо - приглашение руководителю ООО «Прокси» (Подрядчик) на рабочее совещание по вопросу о нарушении сроков выполнения работ по устройству уличного освещения в селах Анучинского МО согласно муниципальным контрактам.

«За»- 12 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                          С.А.Понуровский

Секретарь комитета:                                                                И.В.Скорикова