Мониторинг объекта (ОН –Селивёрстов А.А.)

10.07.2026

Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково

Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026.

Подрядчик: ООО "Олимп"

Подрядчик провел работу по обшивке металлических конструкций, начинают работу по установке кровли. На объекте работают 6 чел. Строительным материалом обепечены.