Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

24.11-.2025

Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка

Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025.Срок продлён до 30.10.2025

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

Подрядчик завершил работы по установке ФАПа. Напрушил сроки сдачи объекта. 24.11.2025 объект принят комиссией.