Мониторинг объект 23.04.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарига, ул.70 лет Октября

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: АО "ПРСК"

Подрядчик   зашел на объект раньше срока. Выполнено до 50% работ. На объекте: 4 чел и 3 ед техники