Плановый график

выездов на объекты общественных наблюдателей в Анучинском МО

2024

| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.05. 24.05. 03.06. 21.06. 05.07. 19.07. 29-31.07 | Благоустройство придомовой территории МКД с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, 4 и 4а, ул.Гоголя,11 ( Губернаторская программа «1000 дворов») 01.05.-31.07.202 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Селиверстов А.А. |
| 2 |  | Благоустройство придомовой территории МКД с.Анучино, ул. Ленинская, 2 Губернаторская программа «1000 дворов») | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Хоменко Н.В. главный специалист отдела социального развития администрации АМО |  |
| 3 | 07.06. 21.06. 05.07. 19.07. 15.08. 28-31.08 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово: мосты) Госпрограмма ПК «Развитие транспортного комплекса» 01.06.-31.08.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Гуменная Г.Н. ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО |  |
|  | 08.05. 22.05. 04.06. 21.06. 05.07. 19.07. 29.07.-31.07 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка-с.Скворцово, участок с.Виноградовка-с.Ильмаковка) Госпрограмма ПК «Развитие транспортного комплекса» - 01.05-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Гуменная Г.Н. ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО |  |
| 5 | 07.06 21.06 04.07. 18.07. 29.07.-31.07.2024 | - Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с.Анучино | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО |  |
| 6 |  | - Благоустройство прилегающей территории СДК с.Староварваровка - Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Федорец Н.Т., директор «ИДЦ Анучинский округ» |  |
| 7 |  | Устройство хоккейной коробки с. Чернышевка (Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» ) | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Малахова О.А. |
| 8 | 30.04. 15.05 30.05 14.06 28.06. 12.07. 29-31.07 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога с.Гражданка-с.Чернышевка) Госпрограмма ПК «Развитие транспортного комплекса» - 20.04-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор Гуменная Г.Н., главный специалист отдела ЖКХ администрации АМ |  |
| 9 | 13.05. 24.05. 07.06. 21.06. 05.07. 19.07. 30-31.07 | Капитальный ремонт кабинетов естественнонаучной и технологической направленности Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка –«ТОЧКА РОСТА» 13.03.-15.05.2023 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО |  |
| 10 | 10.06. 19.06. 28.06. 18.07. 26-31.07.2024 | Обустройство спортивной площадки МБОУ школы с.Новогордеевка 01.06.-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО |  |
| 11 |  | Капитальный ремонт кровли здания СДК с.Гражданка - Планово: | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Федорец Н.Т., директор «ИДЦ Анучинский округ» |  |
| 12 | 17.05. 30.05. 13.06 27-30.06. | «Зона отдыха и культуры «Надежда», с. Гродеково (инициативное бюджетирование по направлению «Молодёжный бюджет» 01.05.-30.06.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Холохоренко А.М. |
| 13 | 14.06. 27.06 12.07 29-31.07 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога с.Ауровка-с.Ясная Поляна) Госпрограмма ПК «Развитие транспортного комплекса» - 01.06-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор Гуменная Г.Н., главный специалист отдела ЖКХ администрации АМ |  |
| 14 | 13.05. 24.05. 03.06. 21.06. 05.07. 19.07. 29-31.07 | Благоустройство придомовой территории МКД с.Анучино, ул. Ленинская ,6 ( Губернаторская программа «1000 дворов») 01.05.-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО |  |
| 15 | 17.06. 28.06. 11.07. 25.07. 09.08. 13-15.08. | Капитальный ремонт кабинетов естественнонаучной и технологической направленности Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино –«ТОЧКА РОСТА» | Скорикова И.В., муниципальный куратор Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО |  |
| 16 | 14.06. 28.06. 11.07. 25.07. 30-31.08. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МБОУ школы с. Анучино | Скорикова И.В., муниципальный куратор, Бурдейная О.В., начальник Управления ЖКХ |  |
| 17 | 13.05. 27.05. 10.06. 25.06. 08.07. 23.07. 29.07-31.07 | Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино (Госпрограмма ПК «Развитие культуры) 01.05.-31.07.2024 | Скорикова И.В., муниципальный куратор Федорец Н.Т., директор «ИДЦ Анучинский округ» |  |

Муниципальный куратор                             И.В.Скорикова